Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Bulkowo, ul. Szkolna 1, 09-454 Bulkowo

tel. 24 265 20 13 wew. 22 lub 12, fax. 24/ 265 23 50,

adres strony internetowej: www.bulkowo.pl, https://ezamowienia.gov.pl

e-mail:	gmina@bulkowo.pl.

REGON 611 015 709

NIP 774 313 80 99

Godziny urzędowania: poniedziałek, wtorek , środa od  7:15 do 15:15, czwartek od 8:00 
do 17:00, piątek 8:00 do 15:00

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego całego procesu inwestycyjnego w branży teletechnicznej dla zadania pn.: „Przebudowa dróg wewnętrznych na osiedlach mieszkaniowych w miejscowościach Osiek i Pilichowo w gminie Bulkowo”. Zadanie pn.: ,,Przebudowa dróg wewnętrznych na osiedlach mieszkaniowych w miejscowościach Osiek i Pilichowo w gminie Bulkowo” będzie realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj.

- Przez pełnienie w/w czynności należy rozumieć świadczenie usługi wielobranżowego nadzoru nad robotami budowlanymi przez Wykonawcę posiadającego stosowne uprawnienia, umiejętności i doświadczenie zapewniające nadzorowanie inwestycji od jej początkowego stadium, poprzez kompleksowe prowadzenie nadzoru prac i robót budowlanych, ich monitoring oraz w okresie udzielonej gwarancji na wykonane roboty budowlane.

- Przedmiot zamówienia opisują następujące nazwy i kody Wspólnego Słownika CPV:

71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi.

- Zakres obowiązków obejmuje pełnienie funkcji Inspektora nadzoru 
inwestorskiego w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
(Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z późn. zm.) m.in.:

- reprezentowanie Zamawiającego na placu budowy przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

- sprawdzanie jakości wykonywanych robót, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów wadliwych, niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

- sprawdzanie i odbiór robót ulegających zakryciu lub robót zanikających, uczestniczenie w czynnościach odbioru końcowego przedmiotu umowy i przekazania go do użytkowania,

- potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad robót budowlanych,

- dokonywanie wpisów w dzienniku budowy, kontrola dziennika budowy,

- kontrolowanie poprawności wykonania robót pod kątem zgodności z przekazaną dokumentacją projektową i umową zawartą na wykonanie robót będących przedmiotem nadzoru,

- uzgadnianie z Zamawiającym wszelkich odstępstw i zmian technologii robót, materiałów i urządzeń, robót zamiennych, zgłaszanych przez wykonawcę robót budowlanych, szczególnie w sytuacjach, gdy zmiany te mogą skutkować rozszerzeniem zakresu rzeczowego określonego umową lub podwyższeniem kosztów realizacji robót,

- uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych w okresie gwarancji urządzeń 
i obiektów, a także nadzór nad pracami polegającymi na usunięciu wad i usterek stwierdzonych w protokole z przeglądu gwarancyjnego,

- inne niezbędne czynności konieczne dla prawidłowego sprawowania nadzoru inwestorskiego.

- Oprócz podstawowych obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego wynikających z art. 25 ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z późn. zm.) do jego obowiązków należeć również będzie:

- doradztwo na etapie przygotowywania projektu budowlanego, analiza koncepcji przebudowy dróg,

- uczestniczenie w protokolarnym przekazaniu placu budowy wybranemu wykonawcy robót budowlanych,

- osobisty pobyt na terenie realizowanych inwestycji oraz bieżące reprezentowanie Zamawiającego na budowie.

- kontrolowanie i potwierdzanie, iż wykonawca robót dostarcza materiały i sprzęt zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, w tym m.in.:

- bieżące sprawdzanie jakości stosowanych wyrobów budowlanych (potwierdzone wpisem w dzienniku budowy), w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

- sprawdzanie czy materiały przewidziane do wbudowania posiadają odpowiednie świadectwa, atesty, certyfikaty i gwarancje (potwierdzone wpisem w dzienniku budowy), odbiór tych dokumentów od wykonawcy w trakcie ich wbudowywania oraz przekazanie Zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru końcowego robót,

- żądanie od wykonawcy robót budowlanych, kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie życia lub zdrowia bądź spowodować znaczne straty materialne,

- sprawdzanie i odbiór robót ulegających zakryciu lub robót zanikających (potwierdzone wpisem w dzienniku budowy),

- protokolarne potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, w tym wymiany urządzeń (jeśli zajdzie taka potrzeba),

- każdorazowe, niezwłoczne zgłaszanie Zamawiającemu wszelkich trudności i problemów wynikłych w trakcie realizacji nadzorowanych prac, w tym w szczególności wszystkich opóźnień w wykonywaniu prac w stosunku do harmonogramu robót dostarczonego przez wykonawcę robót oraz wszystkich przerw i opóźnień w wykonaniu robót, trwających powyżej 5 dni roboczych,

- przedkładanie Zamawiającemu wszystkich raportów, oświadczeń i zapytań dostarczonych przez wykonawcę robót budowlanych,

- ocena wniosków wykonawcy robót budowlanych i przedstawianie Zamawiającemu propozycji ich rozpatrzenia,

- organizowanie narad koordynacyjnych, technicznych, problemowych i innych spotkań, jeżeli zajdzie taka potrzeba oraz sporządzanie z nich protokołów z podjętymi ustaleniami,

- udział w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego,

- udzielanie konsultacji i doradztwa technicznego Zamawiającemu, uczestniczenie w kontrolach przeprowadzanych przez Nadzór Budowlany i inne organy uprawnione do kontroli oraz sprawdzanie realizacji ustaleń i decyzji podjętych podczas tych kontroli,

- wydawanie Kierownikowi Budowy poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących: wykonania prób, wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzenia robót, itd.,

- uczestnictwo w odbiorach częściowych i końcowym robót,

- sprawdzanie faktur wystawianych przez wykonawcę robót budowlanych, potwierdzanie wykonania robót objętych fakturą poprzez stosowną adnotację na odwrocie faktury,

- nadzór nad wykonaniem inwentaryzacji robót pozostałych do dokończenia zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dróg wewnętrznych na osiedlach mieszkaniowych w miejscowościach Osiek i Pilichowo w gminie Bulkowo” w przypadku rozwiązania umowy z wykonawcą robót budowlanych, bądź odstąpienia od przedmiotowej umowy,

- przyjęcie od wykonawcy inwentaryzacji powykonawczej oraz skompletowanie całościowej dokumentacji powykonawczej (operatu kolaudacyjnego),

- pomoc w przygotowaniu rozliczeń związanych z dofinansowaniem zadania.

- WYBRANE WARUNKI UDZIAŁU W PRZYSZŁYM ZAPYTANIU OFERTOWYM

Wykonawca będzie musiał wykazać, że dysponuje lub będzie dysponować i skieruje do realizacji zamówienia osoby zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:

  - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w branży teletechnicznej, który spełni łącznie następujące warunki:

a) posiada uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r., poz. 65), lub zamierzającymi świadczyć usługi transgraniczne w rozumieniu przepisów tej ustawy oraz art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. 2016 r. poz. 1725 z późn. zm.) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych,

b) posiada co najmniej 5 lat doświadczenia w pełnieniu funkcji kierownika budowy/ robót i/lub inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych.